翁源县人民医院改扩建补短板项目（住院综合楼）工程

-造型铝板及钢结构项目
招标文件
一、项目概况
（一）项目名称、施工单位、法人代表

项目名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目（住院综合楼）工程-造型铝板及钢结构项目 

施工单位：广东宏东建筑工程有限公司 

法人代表：丘建华

（二）项目建设主要内容及规模

本项目为翁源县人民医院改扩建补短板项目（住院综合楼）工程-氧气罐迁移项目，项目新建住院综合楼建筑面积约43013.60平方米，地上16层，面积约 31714.69平方米，地下2层，面积约11298.91平方米。按项目要求，需要施工造型铝板及钢结构项目。

二、投标人资质及人员要求

（一）投标企业要求

本工程施工企业需具有具备建筑装饰或者幕墙等经营范围的企业，并具有独立法人。

（二）本工程现场施工组织机构要求
报价人必须保证现场管理人员及施工人员的配置满足现场管理及施工进度要求，确保工程安全及质量。
三、报价工作内容

报价为项目包工、包料价格。包括并不限于：施工前制作、运输、安装等，施工期的工程进度、质量、安全、环境等工作，施工完工、竣工验收、等工作，以及其他业主安排的工作。本工程工期为预测工期，如发生延期的情况，不再增加任何费用。

四、工期计划

2024年10月至2025年7月（含竣工验收时间）

五、报价要求

本项目暂估价为750万元。报价需根据我司提供的图纸以及清单为依据，单价由贵单位根据市场及自身实际经营管理情况报价，中选后，中选人不能再以任何原因要求提高价格。

备注：项目中标后，签订合同时，中标单位需在中标价的基础上下浮5.76%（招标人在与建设单位的主合同中的下浮率）
六、报价提交时间及地点

请于2024年8月5日前提交密封报价函至广东省韶关市翁源县龙仙镇平安路22号（宏东建筑），报价函格式见附表。

七、评标细则

1、本次以最低报价的为第一候选人。

八、报价人需提供以下资料（密封加盖公章提交）：
1、投标报价封面
2、盖章的营业执照复印件
3、法人代表身份证明（含身份证复印件）
4、报价单
5、投标清单。
九、其他

1、中选人保证在施工期间，具有一名及以上管理人员与我司项目部对接工作。

广东宏东建筑工程有限公司

2024年7月10日

附表一：

翁源县人民医院改扩建补短板项目（住院综合楼）工程-造型铝板及钢结构施工招标

投  标  文  件

投标人：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

           年       月       日
附表二：

法定代表人身份证明
投标人名称：                                                                   

姓名：          性别：        年龄：          身份证号码：                  

职务：       系        （投标人名称）的法定代表人。 

    特此证明。 

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：                          （盖单位章）

                                法定代表人：                       （签字或盖章）

                                        年        月       日       


附表三：
一、报价单
广东宏东建筑工程有限公司：

我方已仔细研究翁源县人民医院改扩建补短板项目（住院综合楼）工程-造型铝板及钢结构招标文件以及图纸等相关资料，经综合评估，拟定对该项目报价为（大写）：           ，（小写：               ）；具体取费明细见附件--《报价清单》。
2.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函将成为我们双方之间共同遵守的报价文件，对双方具有约束力。

 3.补充说明：该报价包含该项目中造型铝板及钢结构安装过程中的全部费用，以上报价计费均按含税价格计取。

投标人：             （盖单位公章）
法定代表人或其委托人（签字）：  

             联系电话：
年  月  日
附件四：报价清单

[image: image1.png]REHER REE R @@ | &R [ EH &
1. 2. 5mEEERERE (&
BiEE. R, B . mRnNAEERE
ik, B N AERAE
—_ 2 *EERE : Rithh T
ERERRAED ;| yanmEn. " o= itE)  TRENE
5. et . Aane [rere
. 1%
RS HENES.
: TEHED
BEBBE

[
EREN














法定代表人身份证扫描件正、反面








